ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу МБОУ СОШ №23

от 09.04.2019 г. №41/01-12

ПОРЯДОК

решения вопросов материально-технического и имущественного характера

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение помещений для организации Центра «Точка роста» | Март 2019 г. | Добрынина М.Н., директор |
| 2 | Ознакомление с вариантами проектов зонирования помещений Центра | Апрель 2019 г. | Добрынина М.Н., директор |
| 3 | Определение видов работ в помещениях, выделенных под Центр | Апрель 2019г. | Миронова А.В., завхоз |
| 4 | Составление дефектной ведомости ремонтных работ в помещениях Центра | Апрель 2019 г. | Миронова А.В., завхоз |
| 5 | Ознакомление с перечнем оборудования для Центра | Апрель-май 2019 г. | Добрынина М.Н., директор; Донченко Е.В., бухгалтер |
| 6 | Выбор и утверждение дизайн- проекта зонирования Центра | Май 2019 г. | Добрынина М.Н., директор |
| 7 | Разработка локально-сметного расчета на выполнение ремонтных работ Центра | Май 2019 г. | Добрынина М.Н., директор |
| 7 | Согласование с учредителем стоимости ремонтных работ помещений Центра | Май 2019 г. | Добрынина М.Н., директор |
| 8 | Заключение договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ в соответствии с проектом | Июнь 2019 г. | Добрынина М.Н., директор; Донченко Е.В., бухгалтер |
| 9 | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра | Июль-август 2019 г. | Миронова А.В., завхоз |
| 10 | Объявление конкурсных закупочных процедур оборудования, мебели для Центра | Май 2019 г. | Донченко Е.В., бухгалтер |
| 11 | Прием ремонтных работ помещений Центра | Август 2019 г. | Добрынина М.Н., директор; Миронова А.В., завхоз |
| 12 | Поставка и установка оборудования Центра | Август 2019 г. | Добрынина М.Н., директор; Миронова А.В., завхоз |